**Приложение**

**Аналитическая справка реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан**

**до 2030 года и целевых показателей, достигнутых за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление развития лесной отрасли | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2021 | Факт 2021 | Анализ |
| ***Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов*** | Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | 89,3 | 94,7 |  В 2021 году на территории лесного фонда Республики Татарстан зафиксировано 19 лесных пожаров, 18 из которых ликвидированы в течении первых суток, что составляет 94,7%. Данный показатель указывает на своевременное обнаружение и оперативное тушение лесных пожаров. В рамках противопожарных работ проведено создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 111,3 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 426,5 км. Устройство минерализованных полос проведено на площади 2395,2 км. Проведены соответствующие уходы за минполосами 4806,9 км. Проведено контролируемых профилактических выжиганий на площади 330 га. |
| Лесопатологические обследования, локализация и ликвидация очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | 2,26 | 0,023 |  Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений в 2021 году составляет 0,023, что указывает на своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. Проведено лесопатологическое обследование на площади 40916 га. Уборка неликвидной древесины проведена на площади 2796,7 га. |
| ***Обеспечение экономики и населения лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и воспроизводство лесов*** | Управление в сфере лесных отношений | Производство товаров народного потребления | млн. рублей | 40 | 42 | В целях проведения антикризисных мероприятий и более полного обеспечения населения товарами народного потребления надлежащего качества и ассортимента было обеспечено выполнение утвержденного задания производства товаров народного потребления и проработаны вопросы сбыта и реализации произведенной продукции. |
| Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 35,8 | 38,9 | На основании Федерального Закона от 29.06.2015 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» добавлена статья 29.1, где пунктом 4 предусмотрено, что в лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.В связи с данными изменениями в 2021 году освоение расчетной лесосеки увеличилось. Расчетная лесосека в 2021 году составляет 2232,1 тыс. кубометров древесины, в том числе спелых и перестойных насаждений 1732,3 тыс. м3 и объем древесины от рубок уходов 494,3 тыс. кубометров.За 2021 год проведено 18 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства.Реализовано 612 лотов в объеме 441,7 тыс.куб.м. на общую сумму 115031,1 тыс. рублей. |
| ***Повышение эффективности управления лесами*** | Мероприятия лесоустройства, отвод и таксация лесосек | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | % | 100 | 100 | В рамках доведенного финансирования были проведены лесоустроительные работы на территории Лубянского лесничества на площади 13022 га., т.е. на 100%. |
| Управление в сфере лесных отношений | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | рублей | 345,6 | 417,2 | План перевыполнен за счет бюджета Республики Татарстан. В соответствии с частью 4 статьи 29.1 ЛК РФ предусмотрено предоставление лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства на основании договоров купли-продажи лесных насаждений заключенных по результатам аукционов. В результате торгов, проведенных на аукционе, итоговая цена лотов увеличилась многократно по сравнению с начальной ценой. По собственным нуждам увеличился спрос у населения на древесину по сравнению с прошедшим годом. |
| Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | 20 | 20 | В 2021 году специалисты лесной отрасли Республики Татарстан прошли курсы повышения квалификации в ФАУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» и в высшей школе государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Плановый уровень показателя за 2021 год достигнут. |
| Доля количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства от общего количества зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | % | 98 | 98 | Проведены работы по установлению лиц, нарушивших требования лесного законодательства. Планируемый уровень показателя за 2021 год достигнут. |
| ***Обеспечение проведения качественных работ по воспроизводству лесов*** | Воспроизводство лесов и лесовосстановление | Площадь лесовосстановления и лесоразведения | га | 2605,8 | 4210 | В 2021 году проведено лесовосстановление на общей площади 4210 га, в том числе посадка лесных культур на площади 1620 га, лесоразведение на площади 259 га, естественное лесовосстановление на площади 2324 га, комбинированное лесовосстановление на площади 7 га. В целях сохранения созданных лесных культур от гибели были проведены агротехнические уходы на площади 14324,5 га, а также дополнение лесных культур на площади 4201,8 га. Подготовлена почва для закладки лесных культур в 2022 году на площади 1412,5 га. В области лесного семеноводства проведена закладка лесосеменной плантации на площади 3 га. Проведены соответствующие уходы за существующими объектами лесного семеноводства на площади 67,86 га. План перевыполнен в связи с проведением работ на значительной площади на основании статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации (компенсационное лесовосстановление), а так же увеличением площадей под естественное лесовосстановление. |
| В том числе - посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами | га | 95 | 120,2 | В 2021 году на базе ЛССЦ РТ выращено 385 тыс. шт. сеянцев сосны обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами. План перевыполнен в связи со значительным производством посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами на базе ЛССЦ РТ в 2020 году. |
| Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | % | 77,7 | 158,1 | План перевыполнен в связи с проведением работ на значительной площади на основании статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации (компенсационное лесовосстановление), а так же увеличением площадей под естественное лесовосстановление. |
| Выращивание стандартного посадочного материала | млн. шт. | 30,8 | 34,175 | В целях обеспечения потребности в посадочном материале ГБУ «Лесхоз» и лиц, осуществляющих лесовосстановление и лесоразведение в Республике Татарстан, действует один из самых крупных в Европе селекционных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой – Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан. Также на территории республики функционируют 55 питомников. В лесных питомниках выращено посадочного материала в количестве 34,1 млн. штук. План перевыполнен в связи со значительным увеличением площадей посевов лесных семян в питомниках в 2020 году.  |
| ***Повышение "цифровой зрелости" и цифровизация лесного комплекса Республики Татарстан*** | Комплексный перевод процессов оказания государственных услуг и функций в цифровой вид | Перевод оказания государственных услуг и функций в цифровой вид | % | 50 | 50 | Государственные услуги полностью переведены в цифровой вид. Функции переведены в цифровой вид частично. Планируемый уровень за 2021 год достигнут. |
| Внедрение геоинформационной системы лесного фонда | % | 50 | 50 | Геоинформационной система лесного фонда сформирована частично. Планируемый уровень показателя за 2021 год достигнут. |
| Создание системы объективного контроля мест проведения лесохозяйственных работ | % | 10 | 10 | Система объективного контроля мест проведения лесохозяйственных работ находится в начальной стадии разработки. Планируемый уровень показателя за 2021 год достигнут. |

По государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан" объем использованных бюджетных ассигнований на отчетный год по бюджету Российской Федерации составил 536 854,64 тыс. рублей, бюджет Республики Татарстан – 701 082,67 тыс. рублей.